## Slide 1: Plan van aanpak Stageopdracht
Murrel Venlo

## Slide 2: Inhoud
Aanleiding en Achtergrond
Verwacht resultaat
Business case en Doelgroep
Planning
Risicoanalyse en Projectafbakening
Informatieverzameling en Rapportering
Projectteam

## Slide 3
Aanleiding en achtergrond
1

## Slide 4: Aanleiding en achtergrond
Organisatie
25 jaar ervaring in productieprocessen als technische consultants
Levering van software voor industrie en productie
Integratie van productielijnen met MES en ERP-pakketten
TrendWatch: App voor analyse van product- en productieproceskwaliteit, garandeert efficiënte en duurzame productie

## Slide 5: Aanleiding en achtergrond
Huidige situatie
Applicatie met veel data
Veel afbeeldingen per entiteit
RDMS voor veel data

## Slide 6
Verwacht resultaat
2

## Slide 7: Verwacht resultaat
Algemeen
Efficiënte foto-opslag mogelijk maken voor diverse entiteiten, inclusief toevoegen, opslaan en bewerken.
Gebruikersauthenticatie implementeren voor veilige databaseopslag en gegevensbeveiliging.
Onderzoek doen naar en implementeren van beste praktijken voor foto-opslag en -weergave, met flexibiliteit voor verschillende databases.
Een herbruikbaar en uitbreidbaar ontwerp bieden voor integratie in andere projecten.
Transformeren naar een plug-in voor eenvoudige integratie in diverse omgevingen, met focus op flexibiliteit en gebruiksgemak.

## Slide 8: Verwacht resultaat
Applicatieontwikkeling
Een webapplicatie
Een flexibele backend
Een front-end in Vue.js of Nuxt met Typescript

## Slide 9: Verwacht resultaat
Opslag
Onderzoeken welke type opslag toepasbaar is
Het type database kiezen

## Slide 10
Business case en doelgroep
3

## Slide 11: Business case en doelgroep
Doelgroep
Klanten Qubris
Werknemers Qubris

## Slide 12: Business case en doelgroep
Business case
Duidelijkheid bij informatieoverdracht: gebruikers van de applicatie hebben behoefte aan meer en duidelijker informatie
Efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid: de applicatie moet op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier foto’s kunnen opslaan
Opslag van data: de opslag van de grote hoeveelheid foto is belangrijk

## Slide 13
Planning
4

## Slide 14: Planning
Planning
Fase 1: Onderzoeksfase 26/02/2024 – 11/03/2024
Fase 2: Planningsfase 11/03/2024 – 18/03/2024
Fase 3: Ontwikkelingsfase 20/03/2024 

## Slide 15: Planning
Fase 1: Onderzoeksfase
Doelgroepbehoeften onderzoeken: begrijpen wat de doelgroep nodig heeft met betrekking tot foto-opslag.
Onderzoek naar foto-opslagmethoden: evalueren van verschillende methoden voor het opslaan van foto’s. Vergelijken van de efficiëntie en geschiktheid van elk opslagmethode.
Onderzoek naar methoden voor het opslaan van foto’s: Grondig onderzoeken hoe foto's het beste kunnen worden opgeslagen, met aandacht voor efficiëntie en flexibiliteit.
Evaluatie van methoden voor het linken van foto's aan entiteiten: Analyseren van verschillende benaderingen voor het koppelen van foto's aan entiteiten in de database. Identificeren van de meest geschikte methode die voldoet aan de behoeften van de doelgroep.

## Slide 16: Planning
Fase 2: Planningsfase
Use case en eisenanalyse: Ontwikkeling van use cases en analyse van vereisten.
Database en endpoints: Onderzoek naar de gekozen database-soort en structuur van de endpoints.
Ontwerptaken: Creatie van een ERD-diagram en schermen.
Kritieke planning: Plannen van essentiële taken en het identificeren van cruciale aspecten van het project.

## Slide 17: Planning
Fase 3: Ontwikkelingsfase
Het starten met het ontwikkeling van de applicatie in samenspraak met de eisenanalyse
Werken met versiebeheer
Applicatie testen
In latere fase applicatie in productie brengen

## Slide 18
Risicoanalyse en projectafbakening
5

## Slide 19: Risicoanalyse en projectafbakening
Fase 3: Risicoanalyse
Risico | Maatregel
Klant wil of kan geen MongoDB gebruiken | De methode van opslag met de hoogste score na MongoDB gebruiken

## Slide 20: Risicoanalyse en projectafbakening
Fase 3: Projectafbakening
Onderzoeksfase onderzoeken en informatieverzameling
Planningsfase Plannen wat er allemaal moet gebeuren tijdens de ontwikkelingsfase
Ontwikkelingsfase In dit onderdeel vindt de implementatie plaats

## Slide 21
Informatieverzameling en Rapportering
6

## Slide 22: Informatieverzameling en Rapportering
Informatieverzameling van de opdrachtgever
Bespreken van de behoeften en verwachtingen van de opdrachtgever.
Aangeven hoe informatie wordt verzameld, met focus op internetonderzoek en het raadplegen

## Slide 23: Informatieverzameling en Rapportering
Rapportage
Tussentijdse rapportage over de voortgang en resultaten aan de opdrachtgever.
Aangeven van de frequentie en het formaat van de rapportage, zoals wekelijkse updates of maandelijkse meetings.

## Slide 24: Informatieverzameling en Rapportering
Oplevering
Definiëren van wanneer en hoe de resultaten aan de opdrachtgever worden geleverd.
Beschrijven van de vorm van opleveringen, zoals documenten, presentaties, of prototypes.

## Slide 25: Informatieverzameling en Rapportering
Feedback en aanpassingen
Ontvangst van feedback van de opdrachtgever en de stagebegeleider.
Reflectie op ontvangen feedback en plannen voor eventuele aanpassingen.

## Slide 26
Projectteam
7

## Slide 27: Projectteam
Teamskills
Hard skills | Soft skills
Ervaren .NET-ontwikkelaars Ervaring met Vue + Nuxt en Typescript Veelzijdigheid in SSMS | Communicatief Probleemoplossend vermogen Teamwork Creativiteit Zelflerend vermogen

## Slide 28: Projectteam
Teamleden
Tussenpersoon School en Bedrijf | Technische begeleider | Technische begeleider | Stagiair
Arne De Cnodder | Glen Cools | Lennert Grootjans | Murrel Venlo

## Slide 29: Dank u!
Zijn er vragen?